Beslutsunderlag investering garageportar

Bakgrund:

På årsstämman mars 2017 togs frågan om garageportarna upp pga att de behöver bytas ut, enligt underhållsplanen skulle det gjorts redan 2009. Beslut på årsstämman blev att inventera skicket och funktionsdugligheten på portarna innan beslut om byte.

Inventering av föreningens 137 garageportar gjordes 2017 av T-Center. Sammanställning av inventering resulterade i: 13 defekta vajrar; 1 defekt balansering/motvikt; 132 defekta fjädrar/balans; 4 defekta armar/leder/bärandedelar; 9 defekta låsanordningar; 1 defekt ram; 16 defekta portblad.

Styrelsen har gjort en bedömning utifrån inventeringen att 17 stycken portar är så pass defekta att de behöver bytas ut omgående för att undvika ett allvarligt tillbud.

Offererande av att byta ut samtliga garageportar har hanterats under 2017 från tre olika företag: Garageportexperten, T-Center och Dala El&Port.

Styrelsen beslutade på styrelsemöte i oktober att prioritera byte av 17 st portar, baserat på inventeringen, dvs de portar som enligt inventeringen är i sämst skick. Garageportexperten återkom då och informerade oss att priset inte är detsamma för dessa pga att vi åtgärdar så få portar och att de är spridda över området. Prisskillnaden innebär en merkostnad om ca 50 000kr för dessa 17 portar i deras offert.

Efter undersökning visar det sig att det är svårt att hitta företag som kan reparera våra portar, och att kostnaden för att reparera en port är ca 10 000kr.

Vid städdagen hösten 2017 gjordes en enkät i föreningen om hur varje medlem prioriterade kommande investeringar. Frågorna som ställdes (resultat inom parantes) var: laddare för elbil i garagen (1,66/4); byta de gamla garageportarna mot nya (3,39/4); rusta upp samfällighetens lekplatser (2,41/4); asfaltera om gångvägarna och ytorna framför garagen (2,59/4). Resultatet av enkäten visade att en majoritet önskade att garageportarna prioriteras.

Slutsats och beslut:

Det finns det ett 20-tal portar som bedöms vara så defekta att misstanke om allvarligt tillbud finns. Enkäten som samtliga medlemmar erbjöds deltaga i visar att majoriteten önskar att bytet av portarna prioriteras. Föreningen är skuldfri och ekonomin är god. Merkostnaden som ett byte av endast 17 portar skulle påverka föreningens ekonomi negativt.

Baserat på ovan har styrelsen beslutat att investera i ett byte av garageportar.

Byte beslutas ske av 1/3-del av portarna så tidigt som möjligt och resten under senare delen av 2018 alt 2019, beroende på vad årsstämman i mars 2018 beslutar. Den offert styrelsen valt att acceptera blev den från Dala El&Port, offerten finns bifogad.

Med anledning av att det är 17 portar där misstanke om allvarligt tillbud finns gör styrelsen bedömningen att denna fråga inte kan vänta tills årsstämman. Styrelsen har även bollat frågan med bland annat Villaägarna.

Styrelsen i Ekeby Samfällighetsförening 2017-11-27

Marcus Sahlin

Markus Silén

Lars Åsberg

MarK Coleman

Daniel Enmark

Lotta Viberg